Утверждена решением Совета сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от «23» 09.2011 года № 8/34

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ  ПЕТРОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБ» НА 2011-2015 гг.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬОГО РАЙОНА

ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  РБ»

НА 2011-2015 гг.

Содержание

Паспорт Программы

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

- Цели и задачи Программы

- Сроки и этапы реализации Программы

- Ресурсное обеспечение Программы

- Механизм реализации Программы

- Целевые индикаторы Программы

- Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

- Перечень мероприятий Программы

Паспорт Программы

Наименование Программы: целевая Программа «Модернизация систем наружного освещения сельского   поселения Петровский  сельсовет муниципального района Ишимбайский  район  РБ» на 2011-2015гг.

Основание разработки Программы: Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Государственный заказчик Программы: Администрация  сельского   поселения  Петровский  сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

Основные разработчики Программы: министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан; администрация муниципального района Ишимбайский район и города Ишимбай.

Цели и задачи программы: Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения   сельского   поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский  район  РБ, формирование комфортных условий проживания населения г. Ишимбай, решение проблем безопасности дорожного движения.

Задачи: Восстановление и модернизация систем наружного освещения систем наружного освещения  сельского   поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский  район  РБ; увеличение количества освещаемых территорий в сельском   поселении Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский  район  РБ ; повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат; экономное пользование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей  сельского поселения. В этой связи большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, площадей, внутриквартальных проездов, жилых районов, территорий школьных и дошкольных учреждений, территорий общественных зданий, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов государственной власти.

В настоящее время система наружного освещения  СП  Петровский  сельсовет  включает в себя 380 световых приборов,  470 опор, в том числе линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, 21 км. СИП сетей и  32  км распределительных сетей. Однако все еще есть большое количество улиц, проездов, внутридворовых территорий, включая территории объектов здравоохранения, образования и культуры, которые имеют недостаточное освещение.

Лампы накаливания и ртутные лампы составляют 100% общего парка источников света. При этом светоотдача ртутных ламп не соответствует требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» из-за коррозии или отсутствия оптического отсека.

Значительный износ сетей наружного освещения и оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить соответствующий современным нормам уровень надежности работы сетей и управления наружным освещением.

Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Комплексной программе Республики Башкортостан «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 – 2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2010 года № 296, к первоочередным задачам по модернизации систем наружного освещения относятся установка энергоэффективных светильников, управление освещенностью по заданному расписанию или в зависимости от интенсивности естественного освещения. Решение данных задач позволит значительно уменьшить потребление электроэнергии на указанные цели.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения  СП  Петровский сельсовет  необходимо использовать осветительные приборы с натриевыми лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. В то же время назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности. При этом особое внимание следует уделить светодиодным светильникам наружного освещения и по возможности устанавливать опытные партии.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды систем уличного освещения осуществляются исходя из финансовых возможностей местных бюджетов, а не реальных потребностей.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние системы наружного освещения   СП  Петровский  сельсовет не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребностей населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Основными целями Программы являются следующие:

- обеспечение надежного и высокоэффетивного наружного освещения СП Петровский сельсовет ;

- формирование комфортных условий проживания населения;

- решение проблем безопасности дорожного движения.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

-. восстановление и модернизация систем наружного освещения с.Петровское;

- увеличение количества освещаемых территорий в СП Петровский сельсовет;

- повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а так же снижение эксплуатационных затрат;

- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в СП  Петровский  сельсовет условий, обеспечивающих более высокий уровень жизни населения.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Программа реализуется в два этапа:

1-й этап реализации Программы (2011-2012 гг.) включает в себя:

- Проведение инвентаризации установок уличного освещения;

- Ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные.

2-й этап реализации Программы (2013-2015 гг.) подразумевает строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов.

Реализация программы:

1-й этап:

Инвентаризация систем наружного освещения.

- Общая протяженность дорог, улиц, проездов – 54 км.

  - Протяженность освещенных частей дорог, улиц, проездов – 54 км.

- Количество дворов многоквартирных домов всего – 4 ед.

  - Оборудованныхсистемой наружного освещения 4 ед.

- Количество объектов соцкультбыта – 25 ед., из них:

3.1  Оборудованных системой наружного освещения 18 ед.

4. Количество светоточек по состоянию на 01.01.2011 г.

|  | Кол-во, шт. | % |
| --- | --- | --- |
| Всего | 380 | 100 |
| С лампами накаливания 150 Вт |  |  |
| С ртутными лампами 250 Вт | 230 | 60,5 |
| С ртутными лампами 125 Вт | 150 | 39,5 |
| С натриевыми лампами 250 Вт |  |  |
| С натриевыми лампами 150 Вт |  |  |
| С натриевыми лампами 70 Вт |  |  |

- Количество опор

|  | Кол-во, шт. | % |
| --- | --- | --- |
| Всего | 470 | 100 |
| Деревянные опоры | 30 | 6 |
| Металлические | 60 | 12 |
| Железобетонные | 380 | 82 |

6. Сети наружного освещения по состоянию на 01.01.2011г.

|  | Кол-во, км. | % | состояние (физический износ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 53 | 100 |  |
| СИП | 21 | 39,6 |  |
| открытые голые | 32 | 60,4 | 70 |
|  | 50 | 94 | 60 |
| - сети наружного освещения | 3 | 0,056 | 70 |
| В т.ч. СИП совм. подвес. | 21 | 39,6 | 5 |

- Ведомственная принадлежность сетей наружного освещения:

Муниципальные – 100%

Бесхозные – 0%

- Способы управления наружным освещением:

- в поселках включение осуществляется при помощи фотореле и реле времени. График замены светильников с лампами накаливания и лампами ДРЛ на 2011-2012 г.г.

Установленная мощность светоточек по состоянию на 01.01.2011г.

|  | Количество светильников на 01.01.2011г | На 31.12. 2011г | На 31.12. 2012г |
| --- | --- | --- | --- |
| лампы накаливания мощностью 150Вт |  |  |  |
| лампы ДРЛ мощностью 250Вт | 230 |  |  |
| лампы ДРЛ мощностью 125Вт | 150 |  |  |
| Лампы ДНаТ мощностью 250Вт |  |  |  |
| лампы ДНаТ мощностью 150Вт |  |  |  |
| лампы ДНаТ мощностью 70Вт |  | 250 | 250 |
| Итого | 380 | 250 | 250 |
| Полная установленная мощность, кВт. | На 01.01. 2011г | 2011г. на 31.12 | 2012г. на 31.12 |
| лампы ДНаТ мощностью 70 Вт |  | 17,5 | - |
| лампы ДРЛ мощностью 250Вт | 57,5 |  | - |
| лампы ДРЛ мощностью 125Вт | 18,75 |  | - |
| Итого | 76,25 | 17,5 |  |

2-й этап:

В ходе реконструкции и модернизации систем наружного освещения выполняются работы с использованием современных технологий и материалов, внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, которые позволят снизить затраты на контроль, включения/отключения систем освещения, а так же использовать двухставочный тариф для оплаты потребленной электроэнергии, что уменьшит расходы денежных средств по данному направлению.

Мероприятия по реконструкции и модернизации систем наружного освещения включают в себя замену существующих питательных пунктов на пункты нового образца, модернизацию диспетчерских пультов, создание систем управления на основе нового программного обеспечения с использованием электронных карт и информации, полученной при инвентаризации систем наружного освещения.

В ходе выполнения Программы будут производиться:

- Поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы более нормативного и с неэкономичными источниками света.

- Замена аварийных опор на железобетонные или металические опоры с цинковым покрытием.

- Замена действующих сетей наружного освещения выработавших срок эксплуатации;

- Замена сетей с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод.

- Модернизация систем управления наружным освещением.

Объём работы в процессе реализации 2-го этапа «программы модернизации систем наружного освещения»

- Замена светильников с не экономичными источниками света.

В процессе реализации 2-го этапа программы необходимо произвести замену светильников с лампами ДНаТ мощностью 70 Вт. в количестве 250 шт.

- Замена аварийных опор линии электропередач систем уличного освещения в количестве 60 шт.

- Замена действующих сетей, с совместной подвеской 32 км.на СИП.

4.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

При выделении средств федерального бюджета условия софинансирования будут пересмотрены в сторону уменьшения долей бюджета Республики Башкортостан и Бюджета СП Петровский сельсовет.

Финансирование мероприятий программы за счет бюджетных средств осуществляется через государственного заказчика программы – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Объёмы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан.

Объёмы и источники финансирования Программы

| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, млн. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего, в том числе: |  | 1.3 |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  | 0.65 |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов |  | 0.65 |  |  |  |  |
| Капитальные вложения – всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |
| Средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |

5.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администрация  сельского  поселения Петровский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский район – заказчик программы обеспечивает:

- эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- нормативно-правовое,  информационное и организационное сопровождение выполнения программных мероприятий.

Администрация сельского поселения Петровский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский район ежегодно в установленном порядке представляет в  Министерство  экономического развития Республики Башкортостан отчет о ходе реализации целевой программы «Модернизация систем наружного освещения  сельского  поселения Петровский  сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ» за отчетный финансовый год по установленной форме и следующим показателям:

- информация о достижении значений целевых индикаторов реализации Программы;

- информация о финансировании Программы.

Годовой отчет должен содержать пояснительную записку, в которой отражаются:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании бюджетных средств;

- сведения о соответствии результатов реализации Программы фактическим затратам на ее реализацию;

- сведения о соответствии фактических значений основных целевых индикаторов планируемым значениям, установленным при утверждении Программы;

- информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценка эффективности результатов реализации Программы.

Исполнители программы – администрации городского поселения города Ишимбай осуществляют:

- эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенные на реализацию Программы;

- софинансирование расходов по выполнению программных мероприятий  из местных бюджетов в объёмах, предусмотренных программой с учетом выделения денежных средств из бюджета РБ;

- совместно со специализированными организациями подготовку предложений в перечень объектов ремонта, строительства, реконструкции и модернизации систем наружного освещения г. Ишимбай на очередной финансовый год , обоснованный для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в соответствующих органах исполнительной власти Республики Башкортостан;

- отбор подрядчиков по исполнению программных мероприятий на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством;

- мониторинг и информационно-аналитические обеспечение реализации мероприятий программы.

- подготовку в установленные сроки предусмотренных Программой отчетов о ходе её реализации и представление их Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан заключает соглашение с получателями субсидий о софинансировании мероприятий программы.

Выделение субсидий из бюджета Республики Башкортостан на ремонт строительство, реконструкцию и модернизацию систем наружного освещения  СП Петровский  сельсовет осуществляется при наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, а так же при выделении средств из местных бюджетов в объемах, предусмотренных программой. При этом сумма средств бюджета Республики Башкортостан, направляемая на финансирование капитального ремонта, строительства, реконструкции и модернизации систем наружного освещения, предусматривается в размере, установленной Программой.

Для формирования перечня объектов ремонта, строительства, реконструкции и модернизации систем наружного освещения г. Ишимбай в соответствии с утвержденным объёмом финансирования Программы получатели субсидий ежегодно направляют свои предложения в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

6.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ.

6.1. Доля освещенных частей улиц, проездов по городу Ишимбай составляет  48,8%

6.2. Процентное соотношение светильников

|  | Кол-во, шт. | % |
| --- | --- | --- |
| Всего | 250 | 100 |
| С лампами накаливания 150 Вт |  |  |
| С ртутными лампами 250 Вт |  |  |
| С ртутными лампами 125 Вт |  |  |
| С натриевыми лампами 250 Вт |  |  |
| С натриевыми лампами 150 Вт |  |  |
| С натриевыми лампами 70 Вт |  |  |
| с лампами ДНат мощностью 70 Вт | 250 | 100 |

7.  ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Значение целевых индикаторов реализации программы

| № п/п | наименование целевого индикатора | Значение целевых индикаторов по годам | Соотношение 2015 года к значению 2011 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Доля освещенных улиц, проездов, в населенных пунктах республики | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля светильников наружного освещения с натриевыми лампами | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля светодиодных светильников наружного освещения | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля других светильников наружного освещения | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы | направление финансирования | сметная стоимость производства работ, млн. руб | ожидаемый результаты реализациимероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление, ремонт, замена систем, наружного освещения в СП Петровский сельсовет | 2011-2012 | Замена ламп накаливания 150Вт. на светильники с лампами ДНаТ 70 Вт. в количестве 250 шт. | всего | в том числе по годам | Сокращение потребления электроэнергии от замены светильников на более энергоэкономичные, снижение эксплуатационных затрат |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  |  |  |  | 1,3 |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  | Замена ДРЛ-250; 125 на ДНаТ – 70 в количестве 250 шт. |  | 1,3 |  | - | - | - |  |
| 2 | Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих систем наружного освещения | 2013-2015 | Замена ДНаТ-250 в количестве 307 шт. |  |  |  |  |  |  | Создание условий для комфортного проживания населения СП и прилегающих поселков, обеспечение надежности работы систем наружного освещения, модернизация систем управления наружным освещением, повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение уровня уличной преступности. |
|  |  |  | Строительство новых линий освещения в городе и поселках. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена сетей совместного подвеса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внедрение энергосберегающих станций управления. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена сетей с неизолированным проводом на СИП. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена опор линии электропередач |  |  |  |  |  |  |  |

8.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ