|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫПЕТРОВСК АУЫЛ СОВЕТЫАУЫЛ БИЛӘМӘhЕ ХӘКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАИШИМБАЙСКИЙ РАЙОНРЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
| *453230, Башкортостан Республикаһы,* *Ишембай районы* *Петровск ауылы, Ленин урамы,23* *тел.(34794) 76-5-25, факс (34794) 76-5-23* |  | *453230, Республика Башкортостан**Ишимбайский район**с.Петровское, ул.Ленина.23**тел.(34794) 76-5-25, факс (34794)76-5-23* |

 **КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 78 от 30.09.2013 г

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной целевой программы****«Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район** **Республики Башкортостан** **на 2014-2016 годы»** |

 В соответствии с Федеральными законами: от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях обеспечения безопасности движения автотранспортных средств, качественного улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостанна 2014-2016 годы» (далее Программа).

 2.Настоящее постановление разместить в сети общего доступа «Интернет» в разделе сельского поселения Петровский сельсовет на официальном сайте администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, обнародовать на информационных стендах в здании Администрации, в клубах, библиотеках сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава сельского поселения

Петровский сельсовет

муниципального района

Ишимбайский район РБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н.Морозова

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Петровский сельсоветмуниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 30.09.2013 № 78  |

**Муниципальная целевая программа**

**«Капитальный и текущий ремонт**

**автомобильных дорог общего пользования, мостов**

 **сельского поселения Петровский сельсовет**

 **муниципального района Ишимбайский район**

 **Республики Башкортостан**

**на 2014-2016 годы»**

**1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы: | Муниципальная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» |
| Правовая основа Программы: | Федеральные законы: от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы: | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы: |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| Цели Программы: | Обеспечение безопасности движения автотранспортных средств, качественное улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования поселения, обеспечение защиты жизни и здоровья граждан |
| Задачи Программы: | Полное восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых дорог до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период до очередного капитального ремонта;обеспечение безопасности движенияпроведение мероприятий по текущему ремонту мостов. |
| Сроки реализации Программы: | 2014-2016 годы |
| Исполнители Программы: | Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| Объёмы и источники финансирования Программы: | общий объём финансирования Программы составляет 10574,0 тыс. руб.; источник финансирования - бюджет поселения, бюджет муниципального района, Республиканский бюджет |
| Ожидаемые результаты Программы: | ремонт и улучшение состояния дорог и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествийпроизвести текущий ремонт 5 мостов. |
| Организация контроля за реализацией Программы: |  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |

**2**.**Содержание проблемы и обоснование необходимости**

 **её решения программными методами**

 По состоянию на 01.01.2013 Администрацией сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан содержится 51,752 км. автомобильных дорог,

из них:

- с асфальтобетонным покрытием – 23,928 км,

- с щебёночно-гравийным покрытием – 21,354 км,

- с грунтовым покрытием – 6,470 км

 На территории сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан находятся 5 мостов, требующие текущего ремонта

 Существующая дорожная сеть на территории поселения не соответствует нормативным требованиям и темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического, морального и экономического износа дорожного покрытия.

 Недостаточность финансовых средств, выделяемых на проведение ремонтных работ текущего и капитального характера, привела к нарушению нормативных межремонтных сроков и, в целом, неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия автодорог.

 В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно - климатических условий, возникла необходимость в проведении капитального ремонта дорог. Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины, и т.д.

**3. Цели и Задачи Программы**

 3.1. Основной целью Программы является:

 восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых дорог до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период до очередного проведения ремонтных работ;

 обеспечение безопасности дорожного движения;

 проведение текущего ремонта мостов.

 3.2. В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

 определить перечень дорог, подлежащих ремонту в 2014-2016 годах;

 выделять ежегодно средства на проведение изыскательских работ и исполнение проектно-сметной документации на эти дороги;

 предусматривать ежегодно в бюджете поселения финансовые средства на проведение капитального и текущего ремонта в соответствии с мероприятиями Программы.

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

 Реализация программных мероприятий рассчитана на 3 года и будет проводиться поэтапно в течение 2014-2016 годов:

I этап – 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета.

 Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 10574,0 тыс.руб., в том числе по годам:

 2014 – 3658,0 тыс.руб., включая паспортизацию автомобильных дорог общего пользования поселения в сумме 400,0 тыс.руб., текущий ремонт мостов 50 тыс.руб;

 2015– 3658,0 тыс.руб., включая паспортизацию автомобильных дорог общего пользования поселения в сумме 400,0 тыс.руб., текущий ремонт мостов 50 тыс.руб;

 2016 – 3258,0 тыс.руб. , включая текущий ремонт мостов 50 тыс.руб

**6. Механизм реализации Программы**

 Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, которая координирует согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств.

 Ответственные за выполнение конкретных мероприятий разрабатывают и представляют в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для формирования плана финансирования Программы на очередной финансовый год.

 Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана действий по выполнению мероприятий Программы, проектов муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых с исполнителями программных мероприятий, определение объёмов и источников финансирования.

 Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы с учётом выделяемых финансовых средств.

 При необходимости заказчик вносит корректировку в Программу, включая продление срока её реализации.

**7. Организация управления Программой,**

 **контроль за ходом её реализации.**

 Управление, контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

 Глава администрации сельского поселения:

 обеспечивает реализацию мероприятий Программы в соответствии с утверждёнными объёмами финансирования;

 несёт ответственность и обеспечивает контроль за целевым использованием выделенных средств, организует конкурсный отбор исполнителей Программы и заключает с ними муниципальные контракты;

 готовит предложения о корректировке или завершении Программы;

 обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

 исполнители программных мероприятий отчитываются перед Администрацией сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан о целевом использовании выделенных финансовых средств.

 **8.Оценка эффективности исполнения мероприятий Программы**

Основными показателями эффективности последствий реализации Программы являются восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды, земляного полотна и дорожных сооружений ремонтируемых дорог и, как следствие, обеспечение безопасности и удобства движения на отремонтированных дорогах, снижение дорожно-транспортных происшествий, происходящих из-за неудовлетворительного состояния дорожных покрытий.

­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение

|  |
| --- |
| к Целевой муниципальной программе «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования мостов сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» |

**Программные мероприятия по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования, мостов**

**сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан**

**на период 2014-2016 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Мероприятия****программы** | **Протяженность** **(км.)** | **Общий****объём****финан-сирова-ния****(тыс.руб)** | **в том числе по годам** | **Источники финансирования** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **Республиканский бюджет** | **Бюджет муниципального района** | **Бюджет поселения** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2014** | **2015** | **2016** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1.  | **Изготовление** **паспортов** **на автодороги**  | 51,752 | 800 | 400 | 400 | - |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 | - |
| 2.  | **Изготовление сметной документации на ремонт дорог** | 32,64 | 210 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 |
| 3. | **Ремонт** **автомобильных дорог, в т.ч.****-ямочный ремонт****асфальтобетонных покрытий****- восстановлеиие профиля****гравийных и щебеночных дорог****- восстановлеиие профиля** **грунтовых дорог** | 32,6414,98011,1906,470 | 4707,0618,01089,03000,0 | 1569,0206,0363,01000,0 | 1569,0206,0363,01000,0 | 1569,0206,0363,01000,0 | 784,5103181,5500,0 | 784,5103181,5500,0 | 784,5103181,5500,0 | 784,5103181,5500,0 | 784,5103181,5500,0 | 784,5103181,5500,0 |  |  |  |
| 4 | **Текущий ремонт мостов, в т.ч: с.Петровское -1, д.Гумерово-1, д.Бердышла-1, д.Павловка-1, с.Васильевка-1** |  | 150 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| **ИТОГО:** | **10 574,0** | **3658,0** | **3658,0** | **3258,0** | **1569,0** | **1569,0** | **1569,0** | **1569,0** | **1569,0** | **1569,0** | **520,0** | **520,0** | **520,0** |